進銷帳記帳方式與會計科目

分析與改善建議報告

分析期間：2023/04 ~ 2026/04

資料筆數：17,593 筆

報告日期：2026/04/10

# 一、現行記帳架構理解

## 1.1 記帳目的

貴公司進銷帳的核心目的是：

追蹤每個工程案場的收支，計算「工程總收入 - 工程總支出 = 案場毛利」

案場毛利用於計算設計師/工務的結案獎金

因此，所有與特定案場相關的支出（含保險、保證金、印花稅、開工拜拜等）都需掛在該案場

這個邏輯完全合理。在室內裝修業，這些費用確實是為了完成特定案場而產生的直接成本，歸入案場計算獎金是正確的做法。

## 1.2 現行科目架構

共 65 個會計科目，依功能可分為：

| 分類 | 科目數 | 代表科目 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 案場成本 | 1 | 工程款-支出 | 正常 |
| 案場收入 | 2 | 工程款-收入/支票 | 正常 |
| 稅務 | 4 | 營業稅/營所稅/所得稅 | 正常 |
| 薪資相關 | 4 | 薪資/獎金/健保/勞退 | 正常 |
| 營業費用 | 20+ | 行銷/辦公/軟體/房租... | 部分需整理 |
| 帳務輔助 | 6 | 附件/內轉/匯費/沖銷 | 正常 |
| 資產負債 | 5 | 保證金/貸款/投資 | 需檢視 |
| 公司特殊 | 5 | 統包-員工預支/匯兌等 | 需統一 |

## 1.3 母帳-子帳拆帳機制

銀行一筆付款 → 拆成多筆子帳（各案場未稅金額 + 營業稅 + 匯費），是進銷帳的核心特色。目前運作良好。

# 二、發現的問題

## 2.1 科目命名不一致（低風險）

少數科目有重複或命名不統一的情況：

| 重複科目 | 使用次數 | 建議 |
| --- | --- | --- |
| 存出保證金（資產）/ 存出保證金 | 4+1 筆 | 統一名稱 |
| 庫存 / 系統櫃切貨 / 營業成本-庫存-大陸採購品 | 2+4+23 筆 | 統一為「營業成本-庫存」 |
| 營業費用-保險費（通用） | 6 筆 | 改歸具體科目 |

影響：統計彙總時可能遺漏，但金額不大。建議有空時統一。

## 2.2 「統包-」系列科目（中風險）

有 4 個以「統包-」為前綴的科目，共 85 筆：

| 科目 | 筆數 | 實際性質 | 建議 |
| --- | --- | --- | --- |
| 統包-員工預支 | 54 | 員工借支/預支 | → 其他應收款 |
| 統包-匯兌 | 20 | 人民幣匯兌 | → 營業外-匯兌損益 |
| 統包-投資 | 10 | 公司投資 | → 長期投資 |
| 統包-支票 | 1 | 支票付款 | → 歸實際用途 |

問題：這些不是標準會計科目名稱。如果未來需要給會計師做帳或申報，會需要重新對應。

建議：不急著改，但如果要做正式財務報表時需要轉換。

## 2.3 貸款未區分本金與利息（中風險）

117 筆貸款記錄統一為「貸款-貸款繳本息」，未拆分本金償還與利息支出。

本金：減少負債（長期借款），不影響損益

利息：費用支出（營業外支出-利息費用），影響損益

影響：如果全部當費用處理，會高估費用、低估淨利。如果全部不算費用，會低估利息支出。

建議：可請銀行提供貸款攤還明細，每筆拆分本金與利息。

## 2.4 營業費用-其他費用 過於籠統（低風險）

「營業費用-其他費用」有 230 筆，涵蓋內容太廣。建議細分：

開工拜拜 → 如果掛案場，歸工程款-支出即可；如果不掛案場，歸營業費用-其他費用

人力招聘（104人力銀行）→ 可歸「營業費用-人事費用」

股東費用 → 可歸「營業費用-交際費」

# 三、結案獎金計算的注意事項

## 3.1 目前計算方式

結案獎金 = 工程總收入 - 工程總支出

「工程總支出」包含所有掛在該案場的支出，含：工程款、保險、保證金、印花稅、開工拜拜、清潔等。

## 3.2 潛在風險

以下項目需要特別留意對獎金計算的影響：

| 項目 | 性質 | 對獎金影響 | 建議 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程保證金 | 付出→退回 | 暫時減少利潤 | 退回時要沖銷回來 |
| 工程保險 | 固定成本 | 減少利潤 | 合理，但每案金額要核實 |
| 印花稅 | 固定成本 | 減少利潤 | 合理 |
| 營業稅 | 代收代付 | 不應影響 | 確認案場不算營業稅 |
| 匯費 | 小額固定 | 微影響 | 目前掛統包先生，正確 |
| 追加減工程 | 變動 | 直接影響 | 確認追加金額有收款 |

## 3.3 保證金沖銷追蹤

工程保證金（64筆）是暫時性支出，完工驗收後社區會退還。

付出時：掛在案場，減少該案毛利（暫時）

退回時：要記得沖銷回來，恢復毛利

風險：如果忘記沖銷，結案獎金會被低估

建議：建立「保證金追蹤清單」，定期核對是否已退回。

## 3.4 結案時間點與成本歸屬

部分案場有跨月支出（例如保固維修、尾款延遲付款），需注意：

結案前：所有支出都計入毛利計算

結案後：如有追加支出，是否影響已發放的獎金？

建議：設定「獎金結算期限」，例如驗收結案後60天內的支出仍計入

# 四、會計科目調整建議

基於貴公司「以案場為中心計算獎金」的記帳目的，以下為適合的科目架構：

## 4.1 案場相關（掛案場地址）

工程款-支出：水電/木工/油漆/泥作/系統櫃/拆除/磁磚/鋁窗/鐵工/玻璃/燈具/衛浴/廚具/石材/冷氣/大門/防水/材料行等

工程款-收入：頭期款/二期款/三期款/四期款/五期款/尾款/追加減

營業費用-保險費：工程保險/雇主意外險（案場保險）

存出保證金：裝修保證金/工程保證金（付出掛案場，退回沖銷）

營業費用-稅捐：印花稅（案場級別）

營業費用-其他費用：開工拜拜（案場級別）

## 4.2 公司營運（掛統包先生）

營業費用-薪資支出 / 營業費用-獎金支出

營業費用-保險費-健保 / 營業費用-保險費-勞保 / 營業費用-退休金

營業費用-房租

營業費用-行銷-廣告費 / 行銷-剪輯 / 行銷-其他費用

營業費用-軟體（月繳訂閱：ChatGPT/Gamma等）

軟體開發（一次性開發費用）

營業費用-辦公設備 / 儀器設備 / 文具與辦公耗材

營業費用-電話及通訊費 / 停車費與交通費

營業費用-會計服務費

營業費用-水電費 / 修繕費

營業費用-員工福利

## 4.3 營業外與資產負債（掛統包先生）

營業外收入-利息收入

貸款-本金（建議未來拆分）/ 貸款-利息

營業成本-庫存（大陸採購品/系統櫃切貨）

其他應收款（員工預支/代墊→改名自「統包-員工預支」）

## 4.4 帳務輔助（非會計科目）

附件：拆帳母帳標記

內轉：帳戶間調撥

其他費用-匯費：銀行手續費

匯款沖銷：帳號有誤退回

營業稅：案場=營業稅

# 五、建議統一修正的項目

以下為具體可執行的修正，按優先序排列：

## 優先級 A：命名統一

| # | 現況 | 統一為 | 筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存出保證金（資產） | 存出保證金 | 4筆 |
| 2 | 庫存 / 系統櫃切貨 | 營業成本-庫存 | 6筆 |
| 3 | 營業費用-保險費（通用） | 依內容歸入具體科目 | 6筆 |

## 優先級 B：未來可改（不急）

| # | 現況 | 建議 | 筆數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 統包-員工預支 | 其他應收款-員工預支 | 54筆 |
| 2 | 統包-匯兌 | 營業外損益-匯兌損益 | 20筆 |
| 3 | 統包-投資 | 長期投資 | 10筆 |
| 4 | 貸款（本息合一） | 拆分本金+利息 | 117筆 |

# 六、總結

整體評估：

貴公司的進銷帳記帳方式整體架構完善，特別是：

母帳拆子帳機制：正確拆分案場、匯費、營業稅

案場成本歸屬：工程保險/保證金/印花稅掛案場，符合獎金計算需求

未稅/含稅分離：支出用未稅，營業稅獨立拆出

匯費處理：10~30元匯費獨立標記

主要需要注意的有三點：

1. 保證金退回追蹤：避免結案獎金被低估

2. 少數科目命名統一：存出保證金、庫存等有重複

3. 貸款拆分：未來做正式財務報表時需要區分本金和利息

這些調整都不影響目前的記帳流程，可以在日常維護中逐步處理。